PROPOSTA COMERCIAL CRM Vendas Work Bank × V4 Company Fundação de CRM Vendas em 3 semanas — pipeline de crédito, templates e rotina para o time que entra em setembro.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Cliente | Work Bank (Marchi Soluções Financeiras) |
| Produto | Implementação CRM Vendas Basic |
| Prazo | 3 semanas · ~13,5 horas |
| Investimento | R$ 5.639,21 (tabela: R$ 9.145,16) |
| Condução | V4 Company · Account Manager + Profissional de CRM + Copy (templates) |
| Momento | Time comercial novo entra em setembro |

LEITURA CENTRAL A Work Bank não tem problema de demanda. Tem um comercial artesanal: 90% indicação, funil na cabeça do closer e time novo sem processo na ferramenta. Esta proposta instala o esqueleto do CRM de Vendas — um pipeline de crédito, templates e rotina — em 3 semanas.

1. Objetivo

Instalar a fundação comercial da Work Bank no CRM de Vendas: um pipeline mapeado no ciclo de crédito, campos essenciais, usuários do time, importação da base, 3 templates de e-mail SDR/Closer, treinamento básico e documentação da configuração. O resultado esperado não é um manual na gaveta. É o closer cadastrando oportunidade e o gestor enxergando o funil no dia 1.

2. O momento Work Bank

Assessoria de crédito (B2B e B2C), mais de 80 instituições, atuação em Minas Gerais e entorno. Produtos: home equity, garantia de veículo, capital de giro e consórcios. Receita atual de cerca de R$ 80 mil/mês, com ambição de R$ 20 milhões em desembolso.

| Dado | Leitura |
| --- | --- |
| R$ 80 mil/mês | Modelo validado. A máquina ainda é artesanal. |
| 90% indicação | Networking segura a operação. Sem funil, a previsão some. |
| Setembro | Time comercial novo entra. Sem processo no CRM, cada um inventa o próprio. |
| R$ 20 milhões | Ambição de desembolso. O closer precisa de pipeline no dia 1. |

3. Diagnóstico

Três vazamentos travam a previsibilidade. Começar errado — CRM como bloco de notas — faz o time de setembro herdar o vício.

| Vazamento | Efeito |
| --- | --- |
| Oportunidade sem dono | Indicação entra no WhatsApp. Ninguém registra. Follow-up depende de memória. |
| Funil na cabeça | Cada closer vende de um jeito. Gestor não confia no número. Win rate vira opinião. |
| Time novo sem rampa | Sem processo no sistema, onboarding pode ir a 4 meses. O conhecimento sai com a pessoa. |

O RISCO A indicação existe e o crédito não fecha. Sem o 1º pipeline, o gestor não sabe por que o crédito morreu: simulação, parceiro ou documentação.

4. O que é o CRM de Vendas

Não é agenda de contato. É o esqueleto do processo comercial: o lugar onde cada pedido de crédito vive — do primeiro “me indica” até o desembolso. A metodologia sai da cabeça do vendedor e vira rotina na ferramenta.

| Peça | Para que serve |
| --- | --- |
| Dono | Toda oportunidade tem responsável. |
| Etapa | O crédito anda no funil, não no chat. |
| Histórico | O gestor vê o funil, não pergunta um a um. |
| Rotina | O closer novo herda o processo no dia 1. |

5. Case — XP Inc. × V4 Exclusive Experts

Em serviços financeiros, CRM ativa quem já levantou a mão. Na XP, a frente de ativação (8 meses, 2022) tirou da inércia contas abertas que ainda não movimentavam.

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Ativação de contas | +31,39% |
| Receita estimada (jornadas e campanhas) | +68,25% |

A PONTE COM A WORK BANK Na XP, a conta existia e o TED não saía. Na Work Bank, a indicação existe e o crédito não fecha. Mesma lógica: tirar da inércia quem já pediu. O CRM Vendas instala o funil para essa régua existir. Fonte: V4 Exclusive Experts · Frente de Ativação XP Inc. · 2022.

6. Como funciona na Work Bank

Um pipeline de crédito. Todo closer no mesmo jogo.

| Etapa | O que acontece |
| --- | --- |
| 1. Indicação | Entra no CRM com dono. Deixa de viver só no WhatsApp. |
| 2. Simulação | Produto, garantia e ticket no card. Closer assume. |
| 3. Análise | Parceiro e instituição. O histórico não se perde na troca. |
| 4. Documentos | Pendência visível. Follow-up com template, não de cabeça. |
| 5. Desembolso | O funil mostra o que fechou — e onde o crédito travou. |

7. Escopo — CRM Vendas Basic

3 semanas · cerca de 13,5 horas. Esqueleto do processo comercial, não growth pleno. A plataforma de CRM já está definida internamente e não é nomeada neste documento.

| Entrega | Detalhe |
| --- | --- |
| 1º pipeline | Estágios essenciais do crédito. Todo closer segue a mesma cadência. |
| Campos + time | Mínimo viável para vendas, usuários e permissões do comercial. |
| 3 templates | E-mails SDR/Closer para o follow-up deixar de ser improvisado. |
| Importação da base | Contatos existentes entram limpos e padronizados. |
| Treino | Uso diário do funil e cadastro de oportunidades — prático, no sistema. |
| Documentação | Configuração base repassada. O processo fica na ferramenta. |

8. Rotina de 3 semanas

| Semana | Etapa | Tarefa | DRI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Onboarding | Grupo de comunicação + boas-vindas | Account Manager |
| 1 | Onboarding | Briefing inicial de vendas (processo e KPIs) | Account Manager |
| 1 | Onboarding | Reunião de alinhamento (escopo, cronograma, metodologia) | Account Manager |
| 1 | Onboarding | Acessos do time comercial e plataformas legadas | Account Manager |
| 2 | Preparação | Conta/ambiente no CRM de Vendas | Profissional de CRM |
| 2 | Preparação | 1º pipeline de vendas (estágios essenciais) | Profissional de CRM |
| 2 | Preparação | Campos essenciais + usuários e permissões | Profissional de CRM |
| 2 | Operação | Importação da base (limpeza e padronização) | Profissional de CRM |
| 2 | Operação | 3 templates de e-mail SDR/Closer | CRM + Copy |
| 3 | Entrega | Treinamento básico (funil e cadastro de oportunidades) | Profissional de CRM |
| 3 | Entrega | Documentação da configuração e repasse | Profissional de CRM |
| 3 | Entrega | Reunião de entrega e aprovação final | Account Manager |

9. O que muda no dia 1

| Quem | O que muda |
| --- | --- |
| Closer | Cadastra a oportunidade, move a etapa, usa o template. Follow-up deixa de depender de memória. |
| Gestor / sócio | Vê o funil de crédito sem perguntar um a um. Sabe onde travou: simulação, parceiro ou doc. |
| Quem entra depois | O processo está na ferramenta. Ramp-up deixa de ser 4 meses de sombra o sênior. |

PROMESSA DE USO A metodologia vira rotina. O conhecimento não viaja com quem sai.

10. Incluso

Ambiente CRM Vendas: conta, usuários e permissões do time comercial

1 pipeline de crédito com estágios essenciais mapeados

Campos essenciais (mínimo viável para vendas)

Importação da base com limpeza e padronização

3 templates de e-mail SDR/Closer

Treinamento básico + documentação e reunião de entrega

11. Por que agora e próximos passos

Setembro sem processo é o time novo herdando o artesanal. A janela é o onboarding comercial.

| Passo | Ação |
| --- | --- |
| 01 · Kickoff | Grupo de comunicação e briefing de processo e KPIs de vendas. |
| 02 · Acessos | Time comercial, plataformas legadas e a base de contatos que já existe. |
| 03 · 3 semanas | Pipeline, templates, treino — e o funil rodando antes da rampa do time. |

12. Investimento

| TABELA · IMPLEMENTAÇÃO CRM VENDAS R$ 9.145,16 CONDIÇÃO WORK BANK R$ 5.639,21 3 semanas · CRM Vendas Basic · pipeline, templates, treino e documentação | O QUE ESTÁ INCLUSO Funil instalado Pipeline de crédito, campos, base, 3 templates e o time treinado no uso diário. Por que agora O closer novo herda processo na ferramenta, não no WhatsApp. Próximo passo Briefing + acessos. Em 3 semanas o funil está no ar. |
| --- | --- |

Documento elaborado pela V4 Company para a Work Bank. Valores conforme condição comercial acordada. A plataforma de CRM não é nomeada neste documento.

Work Bank × V4 Company  ·  Implementação CRM Vendas  ·  Confidencial